# “奉节、云阳等五个区县地灾监测项目”2026年度劳务外协

# 优选文件

采购人： 重庆地质矿产研究院

2026 年3月25日

目  录

- 竞选须知

第二部分  优选信息

第三部分  竞选文件格式

# 第一部分  竞选须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX202604 |
| 2 | 项目名称 | “奉节、云阳等五个区县地灾监测项目”2026年度劳务 |
| 3 | 工程地点 | 奉节、开州、城口、巫溪、云阳 |
| 4 | 优选内容 | 项目劳务外协 |
| 5 | 优选方式 | 询价 |
| 6 | 资金来源 | 市级财政资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 安全文明施工要求：文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 中选之日起至2026年12月31日。 |
| 9 | 竞选人资质要求 | 具备独立的企业法人资格、有效的安全生产许可证、资质证书等，详见优选信息 |
| 10 | 人员及商业保险要求 | 1.竞选人应承诺派驻项目的管理人员公司正式员工。 2.竞选人应承诺在中选后为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于100万/人的雇主责任险。 |
| 11 | 分包转包 | 不允许。 |
| 12 | 计价方式 | 固定综合单价，据实结算。完成工作量以采购人认定为准。 |
| 13 | 最高限价 | 最高竞选总价为46.828万元（大写：肆拾陆万捌仟贰佰捌拾元整），竞选报价高于最高竞选总价和最高竞选单价的，其竞选将被否决。 |
| 14 | 踏勘现场 | 采购人组织现场踏勘，踏勘费用自理。 |
| 15 | 竞选保证金 | 无 |
| 16 | 竞选人书面质疑和采购人书面答疑 | 1.竞选人质疑：竞选人的质疑应以书面、传真或电子文档形式，于优选截止时间前24小时，向采购人递交或发送； 2.采购人书面答疑：采购人于优选截止日期前，以书面、传真、或电子文档形式答复竞选人质疑； 3.详情咨询电话：张老师/电话：81925845。 |
| 17 | 竞选文件 数量 | 竞选文件一正一副，打印装订成册密封完好。电子文档一份。 |
| 18 | 竞选截止时间和地点 | 1.竞选文件递交截止时间：2026年3月31日11时前； 2.竞选文件递交地点：重庆市两江新区兰馨大道111号重庆地质矿产研究院1706办公室。 |
| 19 | 工程款支付 | 按合同约定。 |
| 20 | 中选原则 | 低价中选 |

# 第二部分  优选信息

### 一、采购人：重庆地质矿产研究院

### 二、竞选人资质与合格条件要求

1.具备独立的企业法人资格，具备有效的营业执照，未处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.具备有效的安全生产许可证和资质证书；

4.具备承接项目的技术能力，提供拟派驻现场的项目负责人、安全员名单，并附个人资格证书。专职安全管理人员（安全员）应具备C类及以上安管人员资格证书；1个类似项目业绩证明材料。

### 三、项目工程概况

1.工程名称：“奉节、云阳等五个区县地灾监测项目”2026年度劳务

2.工程地点：奉节、开州、城口、巫溪、云阳五个区县。

3.工程内容：

劳务工作主要包含对项目涉及的滑坡、危岩等灾害点以及小流域范围内已安装的GNSS位移监测设备、地裂缝计、倾斜仪、墙裂缝计、雨量计、报警器、泥位计等设备维护，确保设备在线率及离线或异常后的恢复时间满足要求；按要求对项目涉及的灾害点及相关监测设备开展宏观地质巡查工作，配合技术人员宏观地质巡查，进行简易测量和变形记录等；进行告警处置，配合技术人员进行值班值守、告警处理和异常情况现场核实；进行资料汇交，配合技术人员整理设备维检、巡查等资料，提交完成相关工作对应的成果资料；全面负责野外工作开展期间的相关安全工作。具体工作内容如下：

（1）设备维护工作

根据采购方要求对巫溪县3个重点防治小流域“隐患点+风险区”监测试点项目（三级监测项目）开展设备日常维护工作，确保日常在线率为95%以上，设备离线时间不超过7天；对重庆市地质灾害二级专业监测预警项目（分包 12）2024-2026年度监测运行技术服务项目开展设备日常维护工作，确保实时在线率为100%以上，设备离线时间不超过48小时。

（2）巡查工作

根据采购方要求配合采购方技术人员对重庆市2022年度高风险区地质灾害专群结合监测预警试点及普适型GNSS监测预警项目(分包五)奉节2022年度地质灾害普适型GNSS监测预警(北)、云阳县重点防治小流域监测预警项目、巫溪县3个重点防治小流域“隐患点+风险区”监测试点项目，共计3个三级监测项目涉及的灾害点开展宏观地质巡查工作，频率为1次/月；巡查工作包括但不限于记录巡查灾害点变形情况、监测设备情况、简易观测点测量，对遮挡植被进行有效处理，配合相关行政主管部门检查工作。

（3）告警处置

根据采购方要求配合采购方技术人员对重庆市2022年度高风险区地质灾害专群结合监测预警试点及普适型GNSS监测预警项目(分包五)奉节2022年度地质灾害普适型GNSS监测预警(北)、云阳县重点防治小流域监测预警项目、巫溪县3个重点防治小流域“隐患点+风险区”监测试点项目，共计3个三级监测项目开展告警处置工作，具体要求如下：

①合理安排相关技术人员开展24小时值班值守工作，并及时处理告警信息；

②对接项目设备方及地理信息中心，确保监测设备在线及数据质量正常；

③对项目所涉及的监测设备出现的告警进行处置，对需要现场核实的真实告警开展现场核实工作，确保24小时内完成告警处置工作，并协助项目业主及相关主管部门开展应急处置工作。

（4）资料提交

根据采购方要求配合采购方技术人员对重庆市2022年度高风险区地质灾害专群结合监测预警试点及普适型GNSS监测预警项目(分包五)奉节2022年度地质灾害普适型GNSS监测预警(北)、云阳县重点防治小流域监测预警项目、巫溪县3个重点防治小流域“隐患点+风险区”监测试点项目，共计3个三级监测项目，按要求格式提供巡查记录表、设备维护记录表，每月5日前提交上月的设备维护及宏观巡查总结报告，报告内容包含但不限于各项工作人员及设备设施投入情况、监测设备维护情况、巡查工作开展情况、告警处置完成情况、配合业主工作开展情况、相关影像资料等，合同结束后十五个工作日内提交设备维护及宏观巡查年度总结报告。

（5）其它要求

①项目投入技术人员具有地质类专业职称和地质工作经验，有较好报告编写能力，具备一定的沟通协调能力；

②设备维护及宏观巡查须2人1组，并配备相应的专职驾驶员；

③项目投入管理人员（项目负责人、安全员）须为项目承担单位正式员工；

④项目投入车辆须为正常使用的合法车辆，且须提供相关驾驶员资格及车辆保险证明材料。

（6）项目工期

项目工期为中选之日起至2026年12月31日。

4.工作量：根据采购方项目组人员的安排，开展设备进行维护及宏观巡查工作并提交相关过程及成果资料，按实计算工作量。

5.竞选最高限价：竞选最高限总价为46.828万元（大写：肆拾陆万捌仟贰佰捌拾元整），竞选人的报价不得超过最高限价总价和最高竞选单价，否则作否决竞选处理。

### 四、要求

1.工期：中选之日起至2026年12月31日。

2.质量：

由采购方根据前文所述工作内容及要求对承担单位完成工作质量进行考核结算，由项目组出具考核意见书。

3.资金支付：固定单价，每半年据实结算。若承担单位实际完成工作量少于预估工作量，采购方根据承担单位实际完成工作量据实结算；若承担单位实际完成工作量超出预估工作量，采购方以预估工作量进行结算。

4.工人现场的衣食住行等花费，由中选单位自理。包含但不限于设备运维及人工巡查过程所有人员费、车辆使用费、劳务人员保险费、提交资料编写费、打印费、税金及项目实施过程中的其它费用。

### 五、报价要求及成交原则

### （一）有意向的单位，请按照规定时间及方式向我院提交竞选文件。

### （二）在符合资格要求的竞选人中，我院按照综合单价报价最低的原则确定中选人。

### （三）竞选文件格式要求：见附件。

### （四）竞选人报价须一并提供有效的营业执照并加盖公章。

### （五）竞选人若授权他人办理并签署竞选文件，竞选人报价须一并提供法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书，若为法定代表人办理并签署竞选文件，竞选人报价须一并提供法定代表人身份证明书。

### （六）竞选人报价时针对“竞选文件格式”相应条款要求提供相关资料并加盖公章，否则报价无效。

### （七）竞选文件须加盖报价方公章，否则无效。

### 六、报价文件递交方式及时间

竞选人应将竞选文件密封后，于 2026 年 3 月 31 日 11 时前送至综合楼 1706 室（重庆市两江新区兰馨大道111号），联系人：张老师，联系电话：81925845。

七、废选条件

1.只接受唯一报价，价格不一致的竞选文件视为废选；

2.竞选人提供的竞选文件密封不完好；

3.有明显串选、围选、作假等违规行为；

4.竞选文件中提到的要求但未明确响应的。

### 八、竞选保证金

无

# 第三、竞选文件格式

竞选人必须按下述顺序和要求编写装订竞选文件：

一、竞选文件封面格式

二、竞选函

三、竞选报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书（提交竞选文件时出示原件及身份证）

七、其他资格文件

八、营业执照

九、安全生产许可证

十、竞选人须提交的其他资质文件

十一、拟派驻项目人员表及资格证书

十二、1个类似项目业绩证明材料

十三、竞选人需说明的其他问题

## 一、竞选文件封面

“奉节、云阳等五个区县地灾监测项目”2026年度劳务

竞 选 文 件

竞 选 人：                                （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                （签字）

日期:       年    月       日

## 二、竞选函

致：   （采购人）

根据你方所发（售）的编号为            的项目优选文件，提交竞选文件正本一套和副本一套。我方的竞选综合单价为人民币：           (大写：      )（以最终完成的工作量据实结算）。竞选报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。

（1）竞选人将按优选文件的规定履行合同责任和义务；

（2）竞选人已详细审查全部优选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；竞选人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）竞选人在优选有效期内撤回，其竞选保证金应被没收；

（4）一旦我方中选，我方保证自合同签订后    天内完成全部工作，并按照要求派驻人员负责现场，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

（5）与本次优选有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

竞选人：                                   （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                  （签字）

日期：        年    月     日

- 竞选报价明细表

| 序号 | 监测 等级 | 内容 | 计量 单位 | 预计工作量 | 单价限价 （元） | 单价报价 （元） | 费用报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级 监测 | 监测设备运行维护 | 组*日 | 20 | 1200 |  |  | 1、报价费用包含设备运维过程所有人员费、车辆使用、劳务人员保险费、税金等； 2、非设备原因、非人为原因造成的设备运行维护所需的材料、用工均含在内； 3、保证项目日常在线率为95%以上，监测设备离线时间不超过7天； 4、运维频率：根据采购方要求开展运维工作。 - 5、项目运维工作截止时间为2026年12月31日； 6、若承担单位实际完成工作量少于预估工作量，采购方根据承担单位实际完成工作量据实结算；若承担单位实际完成工作量超出预估工作量，采购方以预估工作量进行结算。 |
|  |  | 人工巡查 | 组*日 | 108 | 1710 |  |  | 1、报价费用包含人工巡查过程所有人员费、车辆使用、餐饮及住宿费、劳务人员保险费、税金等； 2、劳务人员开展人工巡查工作，作为监测工作的辅助手段，并根据采购方项目组人员的安排，对灾害点变形情况、监测设备情况、简易观测点情况开展巡查并做好记录工作，对遮挡植被进行有效处理，配合相关行政主管部门检查工作，反馈巡查监测及检查情况； 3、巡查频率：根据采购方要求开展人工巡查工作，不低于1次/月； 4、若承担单位实际完成工作量少于预估工作量，采购方根据承担单位实际完成工作量据实结算；若承担单位实际完成工作量超出预估工作量，采购方以预估工作量进行结算。 |
|  |  | 告警处置、成果报告提交 | 处 | 54 | 400 |  |  | - 1、报价费用包含告警处置人员费、车辆使用费、人员保险费、资料编制费及打印费、税金等； 2、按要求开展告警处置工作，安排人员24小时值班值守，确保监测预警工作顺利开展； - 3、对项目所涉及的监测设备出现的错误告警进行后台处置，对设备出现的真实告警开展现场核实工作，配合区县业主及相关主管部门开展应急处置等； - 4、对接项目设备方及地理信息中心，确保监测设备在线及数据质量正常； - 5、每月按要求提交相关成果资料，含巡查记录表格、维护记录表、告警处置记录表、巡查维护月报及年报、相关影像资料等； - 6、若承担单位实际完成工作量少于预估工作量，采购方根据承担单位实际完成工作量据实结算；若承担单位实际完成工作量超出预估工作量，采购方以预估工作量进行结算。 |
| 2 | 二级监测 | 监测设备运行维护 | 组*日 | 198 | 1200 |  |  | 1、报价费用包含设备运维过程所有人员费、车辆使用、劳务人员保险费、税金等； 2、非设备原因、非人为原因造成的设备运行维护所需的材料、用工均含在内； 3、保证项目实时在线率为100%，监测设备离线时间不超过48小时； 4、运维频率：根据设备在线情况及采购方要求开展运维工作。 - 5、项目运维工作截止时间为2026年12月31日； - 6、若承担单位实际完成工作量少于预估工作量，采购方根据承担单位实际完成工作量据实结算；若承担单位实际完成工作量超出预估工作量，采购方以预估工作量进行结算。 |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：完成工作量以项目业主方认定的工作量为准。

竞选人：                                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

## 四、承诺函

致：    （采购人）

本公司作为本次优选项目的竞选人，郑重承诺：

一、具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的优选。

三、竞选文件中所有关于竞选人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

五、 一旦我公司中选，将派驻本公司正式员工（项目负责人、安全员）到项目现场开展工作。如需更换派驻人员，须经贵院同意后方可进行更换，并向贵院提交书面报备。若我公司未经同意私自更换人员，或更换非本公司正式员工，自愿承担合同约定的相关违约责任。

六、一旦我公司中选，我公司保证为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于100万/人的雇主责任险。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本竞选人将依法承担由此而产生的一切后果。

竞选人：                                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

## 五、法定代表人资格证明书

竞选人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （竞选人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

竞选人：                                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

## 六、授权委托书

致：      （采购人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”优选文件的优选活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其竞选报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取优选文件起生效, 本次竞选工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

竞  选  人：                           (盖章)

法定代表人：                          （签字）

日      期：        年    月     日

## 七、其他资格文件

# （一）不转包分包承诺函

致 重庆地质矿产研究院 ：

（竞选人名称）郑重承诺：

本项目所有劳务工作不对外转包分包。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人：                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：              （签字）

日期：        年    月     日

# （二）设备及辅材保管承诺函

致 重庆地质矿产研究院 ：

（竞选人名称）郑重承诺：

我方中选后，在实施过程中，甲方分配给我方的设备或辅材等，我方严格做好收货记录和保管，如有丢失或损坏，由我方负责赔付。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人：                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：              （签字）

日期：        年    月     日

## 八、营业执照

## 九、安全生产许可证

## 十、竞选人须提交的其他资质文件

## 十一、拟派驻项目人员表及资格证书

| 序号 | 技术资格 | 姓名 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 安全员 |  |  |
| 注:可增行，表后附相应人员身份证复印件、资格证 |  |  |  |

## 十二、1个类似项目业绩证明材料

## 十三、竞选人需说明的其他问题

（结束）